|  | В Арбитражный суд города Москвы 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д.17 |
| --- | --- |
|  | Истец: ЗАО «……………..» Юридический/почтовый адрес: индекс, ……………………………………, ……………………………………. тел. (495) ………………………. E-mail: ……………………………. |
|  | Ответчик: ООО «……………………………» Юридический адрес: индекс, ………………………………………….. Фактический адрес: …………………………… |
|  | Цена иска: …………….. руб. Госпошлина: ……………. руб. |

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Обстоятельства дела 16 сентября 20…..г. между ЗАО «………………» (далее - Истец) и ООО «………….» (далее – Ответчик)  был заключен Договор строительного подряда №………..,  (далее - Договор) на общую сумму ………………….. (……………………. руб. 00 коп.) рублей    на выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ (копия договора прилагается).

Договорные обязательства, возложенные на Истца условиями названного договора, выполнялись в полном объеме и должным образом, что подтверждается подписанными Ответчиком без замечаний Актами выполненных работы по форме КС-2 и Справками выполненных работ по форме КС-3 (копии прилагаются), и произведенными частично оплатами за выполненные результаты работ (копии платежных поручений прилагаются).

Договорные обязательства, взятые на себя Ответчиком, выполнялись не надлежащим образом.

1.        Ответчик без законных на то оснований не подписал Акты (КС-2 №…, КС-3 №..), тем самым не выполнил свои обязательства по приемке выполненных работ за отчетный месяц ноябрь 20…г.

В соответствии с п.1 ст. 753 ГК РФ Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. Пункт 4 ст. 753 ГК РФ указывает на то, что Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В соответствии с п. ….. Договора «Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления расчетных документов рассматривает и подписывает их, либо дает мотивированный отказ в их подписании с перечнем причин, препятствующих их подписанию. При уклонении Заказчика от подписания расчетных документов и при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми на основании односторонних актов подрядчика».

Согласно Главе 1 Договора «Определения» «Расчетными документами» являются - Акты сдачи-приемки выполненных работ (унифицированной формы КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированной формы КС-3), подписанные Сторонами, подтверждающие объем и стоимость выполненных Подрядчиком работ за отчетный период и являющиеся основанием для оплаты выполненных работ.

Истец своевременно представил Ответчику расчетные документы. Расчетные документы, подтверждающие объем выполненных работ за месяц ноябрь 20..г. (Акты КС-2 № .., КС-3 № …) были получены Ответчиком 27 ноября 20..г., что подтверждается отметкой в их получении на письме исх. № …. от ……..20…г.

В установленные сроки Ответчик не подписал расчетные документы и не предоставил мотивированных возражений.

Таким образом, в соответствии с  п. ….. Договора, установленный 5-тидневный срок для подписания расчетных документов или предоставления мотивированного отказа в приемке выполненных работ истек 04 декабря 20….г. В связи с отсутствием мотивированного отказа Ответчика в приемке работ, работы, согласно п. …. договора за месяц ноябрь 20…г. считаются принятыми.

2.       Ответчиком было  допущено неисполнение договорных обязательств по оплате результата работ выполненных Истцом.

В соответствии с п.1. ст. 746 ГК РФ «Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда…».

В соответствии с п. …….. Договора «Оплата выполненных Подрядчиком работ производиться Заказчиком ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами расчетных документов с удержанием ранее выплаченного аванса пропорционально стоимости выполненных работ».

В соответствии с п. ……. Договора «В целях обеспечения Подрядчиком обязательств по качеству выполненных работ Заказчик задерживает оплату в размере 5%, в том числе НДС 18%, от стоимости выполненных работ. Удержание производиться из текущих платежей за выполненные работы. Удержанная сумма подлежит возврату Субподрядчику в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ равнозначными ежемесячными платежами в полном объеме за исключением сумм израсходованных заказчиком на оплату и  устранение недоделок, брака и дефектов, возникших по вине подрядчика и не устраненных им собственными силами и за свой счет».

Ответчик частично оплатил объем выполненных работ. Так, за месяц июль 20….. Ответчику были представлены к оплате Расчетные документы на сумму ………….рублей. Ответчик по указанным Расчетным документам произвел оплату в сумме …. рублей. Таким образом, задолженность Ответчика по оплате за месяц июль составляет …… рублей (……. – …….. = ……….) рублей.

За месяц ноябрь 20…г. Ответчику были представлены Расчетные документы на сумму …… рублей. По указанным документам Ответчиком оплата не была произведена. Таким образом, задолженность Ответчика по оплате за месяц ноябрь 20…..г. составляет …….. рублей.

Таким образом, всего задолженность Ответчика перед Истцом по оплате выполненных работ по Договору составляет ……….. руб. (……… + ………..=………).  Расчет суммы долга прилагается.

До настоящего момента Ответчик не исполнил своих обязательств  по оплате результата выполненных работ.

3.  Ответчик неоднократно допускал задержки платежей по договору, тем самым нарушил положения Договора предусмотренные п. ………….

В соответствии с п.1 ст. 330 ГК РФ Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Пунктом …. Договора предусмотрено Право Истца взыскать с Ответчика пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день, но не более 5% от неоплаченной суммы.

Расчет пени за задержку оплаты выполненных работ приведен в Приложении к исковому заявлению.

Таким образом, общая сумма договорной неустойки составляет …….. рублей.

18 декабря 20…... в адрес Ответчика  было направлено Претензионное письмо (исх.№…..) с требованием оплаты суммы  основного долга за выполненные работы по Договору строительного подряда и неустойки за просрочку оплаты, которое оставлено без удовлетворения (копия претензии с отметкой в получении прилагается).

В  соответствие со ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствие с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов и прекращаются согласно п.1. ст. 408 ГК РФ надлежащим их исполнением.

В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключение случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнений обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускается также в случаях, предусмотренных Договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

У Ответчика нет оснований одностороннего отказа от исполнения обязательств.

Таким образом, с ООО «…………..» подлежит взысканию задолженность по договору строительного подряда №……… от ………...20…..г. в размере ……………. рублей.

Кроме того, в соответствии со ст. 330 ГК РФ, согласно п. ……………. Договора,  с Ответчика подлежит взысканию сумма договорной неустойки в размере …………….  рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 309, 310, 314, 330, 408, 740, 746, 753 ГК РФ, ст.ст. 125, 126, 167-170  АПК РФ, п………..  Договора №…………… от ……….20….г.

ПРОШУ:

1. Взыскать с ООО «…………..» в пользу ЗАО «…………..» ………….. рублей, из них:

- ……………. рублей  (…………..  руб.)  – сумма задолженности по оплате выполненных работ;

- …………….. рублей (……………………. руб.)  -  неустойка по договору № ……….. от ..20…г.

2.  Взыскать с ООО «…………..» в пользу ЗАО «………………»  …………. рублей  (…….. руб.) - расходы по оплате государственной пошлины.

Приложение:

- Почтовая квитанция о направлении искового заявления Ответчику – на 1 л.;

- Квитанция об оплате государственной пошлины  - на 1 л.;

- Распечатка копии страницы официального сайта ФНС РФ, содержащей сведения об ООО «………….», внесенных в ЕГРЮЛ по состоянию на …..20..г. – на 5 л.;

- Копия Договора подряда №………. от ….20…г. с приложениями – на 31 л.;

- Копия Акта о приемке выполненных работ  по форме КС-2 №…  – на 2 л.;

- Копия Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №..  – на 1 л.;

- Копия платежного поручения № …. от …...20…г. – на 1 л.;

- Копия письма исх. № …. от …….20…г. – на 1 л.;

- Копия Претензионного письма, исх. № …. от ……. 20….г. – на 2 л.;

- Расчет суммы основного долга по договору №…….. от …… 20..г. – на 2 л.;

- Расчет неустойки по договору №….. от ….. 20…г.  – на 1 л.;

- Копия доверенности представителя ЗАО «…….» от …...20... – на 1 л.;

- Выписка из ЕГРЮЛ ЗАО «……..» от ….20…. – на 8 л.;

- Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица

ЗАО «…………..» - на 1 л.;

- Копия протокола Общего собрания акционеров ЗАО «………….» о назначении

генерального директора – на 1 л.

Представитель ЗАО «………………»,

действующий по доверенности						………………